**REFERAT FRA STYREMØTE**

Dato: 28.08.20

Sted: Oveinang grendehus

Deltakere, styret:

* Hege T Rygnestad (uteble)
* Karl Sigurd Fredriksen
* Olav Flateland
* Steinar Åsan
* Stein Skaar (invitert på sak om garasje)
* Tor D. Lunden

Meldt forfall: Erling Sagneskar

Referent: Karl Sigurd Fredriksen

Referat sendt styret, Stein Skaar, ordfører Steinar Kyrvestad

1. Innkalling og dagsorden godkjent.
2. Referat fra møte 28.02. gjennomgått punktvis og godkjent. Ang momsrefusjon bygging/drift: Olav tar et møte med kommunen. KS blir med om det kan innpasses.
3. Maskinarbeid nedenfor Finsarv

Her avsettes inntil 30 000 + mva., anslått kostnad er mindre. Tor inngår avtale med Brødrene Tveiten Maskin AS ihht avtalt timepris.

1. Årsmøte 2.10. kl 1800 Oveinang.

Kunngjøring i Setesdølen og Bjornevatn.no.

Utkast til årsmelding 2019/20 fra styret og dagsorden ble vedtatt.

Valg (kfr. sakslista for årsmøtet) Tor og Olav tar seg av grunneier-representasjon. KS har sendt påminnelse til hyttenes velforeninger.

Valgkomite i h.h.t. vedtekter mangler, men er vel ikke så relevant.

Bevertning utgår a.h.t. smittefare. Vi lager kaffe.

1. Garasje
2. Arbeidet er i rute. Det ble overskridelse på kostnader til grunnarbeid og betong, dette anser vi ivaretatt av post for uforutsett. Finansieringen anses godt dekkende.
3. Klargjøring av løyper for Uppstad og utsetting av løypestikk.

Det har ikke lykkes å finne underskrevne avtaler med grunneiere om drift og vedlikehold av løypene, med unntak av noe i Bakkebuløypa. .

Ugledalslåmi med forbindelse til Bakkebu samt Bakkebulåmi anses ok. Se også pkt. 3.

(Brua i Ugledalen ble reparert av Steinar Åsan).

Bjørnevasslåmi bør legges delvis om (i forhold til kommuneplan) rett nord for Dammenuten og søndre trase fra Store Kvernevatn mot øst. Begge steder er det sporadisk rasfare. KS har fått skriftlig godkjenning av de to grunneierne lengst vest (Åsmund Trydal og Ken Roger Trydal) til å legge ny trase innenfor sløyfa vist i kommuneplanen. Da kan vi med enkel rydding få en liten runde i vestre del.

Ånund H. Flateland ønsker ikke endring i forhold til tidligere og godtar ikke maskinbruk på sin eiendom, heller ikke til løypestikking.

Olav Flateland har inngått muntlig avtale med Ånund at løypekjøring kan fortsette, inntil videre, slik som før i same trase som Torleiv Løyland har kjørt. Ånund presiserte at all løypekjøring i strid med miljøkravene fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling må skje på løypelaget sitt ansvar.

KS informerer Uppstad. (Ettertanke: Kan vi få til å bære inn et par knipper med løypestikk på dugnad?)

1. Neste møte bør holdes før vinteren. Avtales siden.
2. Eventuelt.

Sponsoravtale med kr. 20 000 pr. år er inngått med Valle Sparebank. Den gjelder ett år frå 1.1.21. Banken har ensidig opsjon for inntil to års forlengelse.

Vedlegg: Kart Bjørnevasslåmi vestre del, ønskelig omlegging.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*